OBRAZAC 1

CRNA GORA

OPŠTINA BERANE

Broj: 01-031- 3814 /1

Berane, 31. 12. 2018. godine

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 67/18 C

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Opštine Berane prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti, br. 01-031-2863 od 13. 09. 2017. godine, Opština Berane, dostavlja

### ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

| Naručilac: OPŠTINA BERANE | Lice/a za davanje informacija: Dragana Vojinović |
| --- | --- |
| Adresa: IV Crnogorske br. 1 | Poštanski broj: 84300 |
| Sjedište: Berane | PIB: 02023997 |
| Telefon: 051/231-973 068/894-110 | Faks: 051/233-357 |
| E-mail adresa: javne.nabavke@berane.co.me | Internet stranica: www.berane.me |

II  Predmet nabavke:

- usluge

III Opis predmeta nabavke:

Izrada programa za postavljanje ,odnosno građenje  privremenih objekata, uređaja i opreme za period  od 2018-2023 godine , u svemu prema Programskom zadatku koji  je sastavni   dio zahtjeva za pokretanje postupka.

CPV – 71240000-2 Arhitektonske usluge,usluge inženjeringa i usluge planiranja

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 5 000,00 €;

V  Tehničke karakteristike ili specifikacije

PROGRAMSKI ZADATAK

-za izradu Programa za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme za područje opštine Berane za period od 2018. do 2023. godine -

I  PRAVNI OSNOV

Program za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme za područje opštine Berane za period od 2018. do 2023. godine, u daljem tekstu: Program privremenih objekata, izrađuje se u skladu sa članom 115,116,117 i 222 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG” br.  64/17,44/18 I 63/18) i Pravilnika o bližim uslovima za postavljanje,odnosno građenje privremenih objekata,uređaja i opreme(„Sl. list CG” br. 43/18).

II  OBUHVAT I GRANICE PROGRAMA

Programom privremenih objekata obuhvata se teritorija PUP-a opštine Berane, odnosno lokacije u detaljnoj i prostornoj razradi na opštinskom zemljištu i zemljištu u privatnoj svojini, do privođenja planske dokumentacije namjeni.Vanjska granica zahvata Programa je granica PUP-a Berane u okviru koje su određena zona urbanistočke razrade i prostorne razrade.

III  MOTIV  IZRADE PROGRAMA

Zadnji plan privremenih objekata donešen je 2015. g. Tim planom su  uglavnom zadržane lokacije iz ranijeg perioda koje funkcionišu i predviđene su nove na mjestima koje se nisu sprovodile po pravilima detaljnih urbanističkih planova.

Lokacije su predviđane na mjestima gde se detaljni planovi nisu sprovodili,uglavnom na opštinskom zemljištu koje se zbog nepovoljnih ekonomskih prilika nije moglo valorizovati,ali su one postale atraktivne za privremne objekte kao privremeno rješenje ekonomskih prilika.Postoji  više grupnih  lokacija u gradu koje su planski sprovedene u prvoj fazi realizacije 90-tih godina a kasnije su se širile često neplanski a to su lokacija preko puta gimnazije i lokacija kod mosta Nika Strugara.Na njima je skoncentrisano dosta privremenih zidanih objekata od tvrdog materjala u nizu,sprovedena infrastruktura i većina njih i danas funkcioniše jer su u centru grada.Na istim su predviđene centralne djelatnosti planovima višeg reda.

U kategoriju grupnih lokacija se može  definisati i šetalište,odnosno tende u ul.Mojsija Zečevića koja u ranijem periodu nije adekvatno sagledana i tende su različitih oblika,konstrukcije  i materjalizacije.

Ostale lokacije su pojedinačne,ispunjavale su manje prostore i uglavnom su montaznog karaktera različitih materjalizacija iako su uslovima iste propisivane  i ta pojava je posledica nedovoljne kontrole na terenu prilikom izgradnje i postavljanja.

Ranije izmjene plana su uglavnom bile interventnog karaktera, plan se bavio isključivo malim poslovnim objektima I  nije imao za cilj sveobuhvatan pristup ispunjavanja degradiranih prostora i to u momentu nagle i nepredvidive privredne degradacije.Većina tih objekata je u stanju u kakvom su bili prije 20-k godina,vlasnici ih ne uređuju jer planom nije propisano da ih oni ukoliko produže zakup moraju da održavaju, niti su postojale smjernice za periodičnu adaptaciju istih.

Usvajanjem Pravilnika o postavljanju privremenih objekata su se stekli uslovi da se izvrši ocjena dosadašnjih aktivnosti u postavljanju privremenih objekata, te da se analitičkim pristupom dođe do novih saznanja i definišu mjere kojim bi se unapredio prostor na kome su postavljeni ili izgrađeni privremeni objekti.

IV  CILJ  IZRADE PROGRAMA

Analizom postojećih lokacija je ustanovljeno da postoji više ciljeva kojim bi se Program bavio:

1.Potrebno je preispitati postojeće lokacije u gradu ,utvrdi potreba za novim lokacijama i postojeći Plan privremenih objekata  usaglasi sa novom zakonskom  regulativom.

2.Postojeće lokacije detaljno  i pojedinačno analizirati u smislu materjalizacije i njihove ambijentalne vrednosti, imajući u vidu činjenicu da većina privremenih objekata u vizuelnom smislu nisu usklađene sa svojom okolinom a neki svojim izgledom i ugrožavaju prostor,jer su stari,dotrajali u konstruktivnom smislu a  njihovi vlasnici ih ne održavaju.Razmotriti mogućnost da se isti adaptiraju a ukolko nije moguće da se zamijene novim objektima.

3. Planom detaljno  predložiti smjernice za usklađivanje fasada postojećih objekata,naročito zidanih koji se  zadržavaju.

4. Kako su privremeni objekti poslovni prostori koji u skladu sa svojom namjenom iziskuju potrebu za parking prostorom, a to u ranijem periodu nije analizirano,potrebno je kao jedan od uslova za zadržavanje postojećeg privremenog objekta iznaći način za parking mjestom u zavisnosti od namjene jer postojeći privremeni objekti veoma često prave saobraćajno zakrčenje.

5. Posebnu pažnju je potrebno posvetiti tendama na šetalištu i Nacrtom Programa predložiti varijantna rješenja kako bi se usaglasila potreba korisnika prostora i lokalne uprave.

Imajući u vidu navedeno, na ovaj način je potrebno definisati koncept Programa. U cilju realizacije koncepta i sprovodljivosti Programa definisati vrstu, namjenu i veličinu pojedinačnih objekata i grupe objekata, dinamiku korišćenja, oblikovanje i materijalizaciju, socio-ekonomske činioce, zone razmještaja objekata, lokacije pojedinačne i grupne, opšte uslove postavljanja i pojedinačne urbanističkotehničke uslove, način izdavanja odobrenja za postavljanje takvih vrsta objekata i mjere za opšte poboljšanje kvaliteta privremenih objekata kako u tehničko-funkcionalnom tako i u estetskom smislu.

Izradom ovog Programa potrebno je utvrditi rješenja, kojim će se definisati uslovi daljeg razvoja postojećih lokacija  kao i urbanistička regulacija u zoni zahvata, sa ciljem stvaranja kvalitetnog prostora u funkcionalnom, fizičkom, ambijentalnom i u smislu zaštite  životne sredine ovog područja do donošenja planiranih DUP-ova i privođenja lokacija namjeni u skladu sa DUP-ovima uz poštovanje sledećih smjernica: uklapanje lokacija  u širi kontekst grada, funkcionalno, oblikovno i estetsko oblikovanje i uređenje; obezbjeđenje i maksimalnu zaštitu životne sredine,zaštitu zona kulturnih dobara,zaštitnih zona, zaštitu i unapređenje postojećeg zelenila i svih javnih površina,naročito parking prostora.

V   OPIS POSLA

U postupku izrade Programa privremenih objekata trebalo bi  obezbijediti sljedeći pristup:

- sagledavanje ulaznih podataka iz postojećeg  Plana privremenih objekata i postojeće planske dokumentacije kako bi se procjenila održivost lokacija,

- analiza i ocjena postojećeg stanja  (planski, stvoreni i prirodni uslovi),

- sagledavanje mogućnosti realizacije investicionih inicijativa i ideja vlasnika i korisnika prostora u odnosu na opredjeljenja Programa i potencijale i ograničenja konkretnih  lokacija,

- Planirati prostor – grupne ili posebne lokacije i definisati planska rješenja u skladu sa principima i kriterijumima održivog razvoja, zaštite životne sredine,odnos sa kontaktnim objektima

- Integrisati rješenja i odredbe iz odgovarajuće planske regulative višeg reda kao i zakonske regulative

- Evidentirati sve postojeće privremene objekte, predložiti lokacije za uklanjane, lokacije za zamjenu dotrajalih objekata i nove lokacije na opštinskom zemljištu,

- Predložiti smjernice koje će se primjenjivati pri postavljanju privremenih objekata na privatnim parcelama u okviru i van urbanitičke razrade PUP-a kao i postupak realizacije takvih lokacija.

- Prilikom izrade Programa, koji proističe iz predloženog  postupka i programskog zadatka, voditi računa da isti pruža sigurne osnove za realizaciju.

VI  SMJERNICE ZA OBRADU LOKACIJA

Program privremenih objekata uraditi u skladu sa  Pravilnikom o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme (“Sl. list CG”, br.  43/18)

1. Programom je potrebno dati analizu postojećih lokacija i na osnovu toga  odrediti smernice za ukidanje,produženje i postavljanje  novih lokacija

2. Potrebno utvrditi uslove i postupak za postavljanje privremenih objekata na zemljištu u vlasništvu   Opštine I  lokacije prikazati na grafičkom prilogu.

3. Za objekte na zemljištu u vlasništvu fizičkih i pravnih lica, do privođenja zemljišta namjeni u skladu sa  važećim planskim dokumentom, kao i za objekte koji su Pravilnikom derfinisani da neće imati prateću grafiku, uraditi smjernice i uslove na osnovu kojih će se izdavati pojedinačna rješenja.

Imajući u vidu navedeno posebnu pažnju obratiti na sljedeće:

- U zahvatu GUR-a Berane odrediti opšte urbanističko-tehničke uslove u pogledu obrade  lokacije i izgleda objekata;

- Odrediti djelatnosti koje su poželjne i kompatibilne  kao i one koje se zabranjuju;

- Objekte postavljati na propisnoj udaljenosti od pješačkih zona i trotoara i van postojećih zelenih površina

- Preporučiti za nove privremene objekte neuređene lokacije, zone i područja koja bi se postavljanjem objekata privremeno uredila;

-  Program bi trebalo da sadrži: ocjenu stanja, koncept plana, smjernice za postavljanje, opšte uslove za postavljanje, posebne urbanističko-tehničke uslove i skice lokacija.

-  Grafički će se obraditi samo objekti na opštinskom zemljištu u zahvatu urbanističke razrade PUP-a, a za objekte u prostornoj razradi i privatnom zemljištu će se uraditi posebne smjernice za pojedinačne lokacije.

VII  URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI

Program privremenih objekata, mora da sadržati:

- Urbanističko tehničke uslove za za postavljanje montažnih objekata i uređenje prostora   (vrsta objekta, visina objekta, orjentacija objekta, materijalizacija, planirana i kompatibilna namjena i sl.)

- Građevinske i regulacione linije,

- Položaj prilaza objektu, smjernice za parkiranje-zadržavanje vozila oko objekta, priključci na infrastrukturne mreže i komunalne instalacije,

- Smjernice urbanističkog, arhitektonskog i pejzažnog oblikovanja prostora i objekta,

- Smjernice za zaštitu životne sredine,

- Smjernice za zaštitu kulturno istorijskog dobra

- Smjernice za zaštitu prirodnog dobra i

- Smjernice za zone zaštićenih koridora

VIII   ZAHTJEVI I NAMJERE INVESTITORA I KORISNIKA PROSTORA

Kroz programska  rješenja neophodno je sagledati mogućnost da se predvidi realizacija iskazanih zahtjeva i namjere lokalne samouprave, investitora i korisnika prostora ukoliko su realni i ne ugrožavaju životnu sredinu ili prostor uopšte.

IX  SADRŽAJ PROGRAMA

Program privremenih objekata trebalo bi  da sadrži grafički i tekstualni dio.

Grafički dio Programa mora sadržati detaljan prikaz postojećih lokacija I novih lokacija na kojima se mogu postaviti privremeni objekti, sa utvrđenom namjenom i tipom objekata.

Preporučuje se sintezna karta u zahvatu GUR-a sa numeracijom svih objekata na opštinskom zemljištu i više podloga ili tabelarnih grafičkih priloga u krupnijoj razmjeri.

Tekstualni dio trebalo bi  da sadrži:

-analizu postojećeg stanja organizacije, uređenja i korišćenja lokacija postojećih privremenih objekata. U okviru analize postojećeg stanja potrebno je preispitati:uslove daljeg korišćenja lokacije sa aspekta saobraćaja,zaštite prostora,upravljanje otpadom,odnos sa okruženjem i dr.

-opšte odredbe i urbanističko-tehničke uslove za svaku vrstu objekata koja je Pravilnikom definisana, opis i prikaz izgleda privremenih objekata. Obrađivač će tražene sadržaje i grafički prezentovati po metodologiji za koju se sam opredijeli sa mogućnošću objedinjavanja grafičkih priloga, s tim da svaki prilog ima jasnu čitljivost svih podataka.

-uslove prilagođavanja izgleda postojećih objekata koji su dotrajali I predstavljaju lose primjere ambijentalnih cjelina.

-za objekte na privatnom zemljištu i za objekte za koje planer utvrdi da je potrebno dati uopštene smjernice, iste je potrebno definisati u tekstualno dijelu.

Plan se izrađuje na katastarskim podlogama u adekvatnoj razmjeri po dogovoru obradjivača i investitora.

X   ROK ZA IZRADU PROGRAMA, ODNOSNO NJEGOVIH  POJEDINIH FAZA

Rok za izradu Programa je 75 dana a po fazama:

- Izrada Nacrta Programa u roku od 30 dana

- Javna rasprava za 15 dana

- Pribavljanje saglasnosti(organima uprave nadležnim za zaštitu životne sredine i zaštitu kulturnih dobatra) za 20 dana

- Izrada Predloga 10 dana

Obrađivač je u obavezi da Program privremenih objekata dostavi nadležnom organu, Opštini Berane, u analognom obliku i u digitalnoj formi:

-Nacrt programa ( u jednom primjerku u analognom obliku i pet u digitalnom obliku),

-Predlog programa ( u jednom primjerka u analognom obliku i pet u digitalnom obliku ),

-Program privremenih objekata  ( po donošenju, u tri primjerka u analognom i pet primjerka u digitalnom obliku).

Vd Glavni gradski arhitekta,

Sonja Simeunović-Vuković dia

VI Način plaćanja

30 dana od  dana ispostavljanja  i kontrole fakture za  izvršene usluge.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Rok za izradu programa je 75 dana  po fazama:

1. Izrada nacrta Programa u roku od 30 dana;

2. Javna rasprava za 15 dana ;

3. Pribavljanje saglasnosti( organima uprave nadležnim za zaštitu životne sredine i

zaštitu kulturnih dobara) za 20 dana;

4. Izrada predloga 10 dana,

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

- najniža ponuđena cijena                                                   broj bodova      100

Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:

Za izbor najpovoljnije ponude, primjenom kriterijuma najniža ponuđena cijena, kao osnova za vrednovanje, uzimaju se ponuđene cijene, date od strane ponuđača,čije su ponude ispravne.

Najniža cijena dobija maksimalni broj bodova (100 bodova)

Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova, dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalni broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, prema formuli:

najniža ponuđena cijena ____________________ x maksimalni broj bodova = ukupan broj bodova ponuđenu cijenu Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

IX  Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 08 do 14 sati, zaključno sa danom  15. 01. 2019.  godine do 12 sati.

Ponude se mogu predati:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi IV Crnogorske br. 1.

- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi IV Crnogorske br. 1.

Otvaranje ponuda je javno i održaće se 15. 01. 2019. godine, u 13 sati  (kancelarija broj 3).

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

3 dana od krajnjeg roka za prijem ponuda.

XI Druge informacije

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji dostavi dokaze o ispunjenosti: a.) Obavezni uslovi: U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji: 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; 3) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom. Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce. Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem: 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača; 2) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to: „Opština Berane se dana 01. 10. 2018. godine obratila Ministarstvu održivog razvoja i turizma zahtjevom za davanje stručnog mišljenja br. 05-404-248 od 01. 10. 2018. godine, u vezi potrebnih licenci (dozvola, odobrenja odnosno drugih akata u skladu sa zakonom) koje su ponuđači dužni dostaviti u predmetnom postupku. U skladu sa traženim, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, dostavilo je obavještenje da je potrebno dostaviti sledeće licence: -Licencu projektanta i izvođača radova – izdaje se privrednom društvu za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije za građenje objekta; -Licencu ovlašćenog inženjera - izdaje se fizičkom licu za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata. b.)Fakultativni uslov: b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost Ispunjenost uslova stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke usluga dokazuje se dostavljanjem jednog ili više sljedećih dokaza: izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, odnosno kvalifi-kacijama rukovodećih lica i naročito kvalifikacijama lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga; izjave o angažovanom tehničkom osoblju i drugim stručnjacima i načinu njihovog angažovanja i osiguranju odgovarajućih radnih uslova; izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i slično). Ispunjenost navedenih uslova, ponuđač može dokazati dostavljanjem: - Ponuđači su dužni dostaviti dokaze ( u formi ovjerene kopije); - Ispunjenost fakultativnih uslova, dokazuje se popunjavanjem obrazaca (Obrazac U2, Obrazac U3 i Obrazac U6) koji su stavni dio ovog Zahtjeva; - Ponude primljene nakon isteka roka za dostavljanje ponuda, neće biti razmatrane; - Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, na crnogorskom jeziku kao i na drugim jezicima koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u zatvorenoj koverti na kojoj su na prednjoj strani napisani tekst „ponuda-ne otvaraj“, naziv i broj javne nabavke, a na poleđini naziv, broj telefona i adresa ponuđača; - Službenik za javne nabavke nije dužan sačinjavati Zapisnik o prijemu, pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda prlikom javnog otvaranja; - Zapisnik o prijemu, pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda sastavni je dio dokumentacije i ne dostavlja se ponuđačima; - Pregled i ocjena ponuda su tajni do donošenja obavještenja o ishodu postupka; - Ponuđači su obvezni ispuniti sve zahtjeve tražene u zahtjevu za dostavljanje Ponuda; - Ponuđač izražava cijenu ponude u eurima, sa uračunatim PDV-om; - Cijena ponude piše se brojkama; - Ponuđač može do isteka roka za dostavljanje ponuda dostaviti samo jednu ponudu i ne može je mijenjati; Napomene: Naručilac će postupak javne nabavke male vrijednosti sprovesti u svemu u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama CG („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ), kao i u skladu sa Pravilnikom za postupanje Opštine Berane prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti, br. 01-031-2863 od 13.09.2017.godine, objavljenom na sajtu Opštine Berane: www.berane.me Naručilac će kao povjerljive čuvati sve podatke o ponuđačima i uslovima ponude kako bi obezbijedio tajnost ponude.

Službenik za javne nabavke 	                                               PREDSJEDNIK

Dragana Vojinović                                                            Dragoslav Šćekić

______________________	 M.P.            	______________________________

OBRAZAC U2

IZJAVA O OBRAZOVNIM I PROFESIONALNIM KVALIFIKACIJAMA PONUĐAČA, ODNOSNO KVALIFIKACIJAMA RUKOVODEĆIH LICA I LICA KOJA ĆE BITI ANGAŽOVANA NA PRUŽANJU KONKRETNIH USLUGA Ovlašćeno lice ponuđača _______________________________, (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da ponuđač/član zajedničke ponude ____________________ posjeduje obrazovne i profesionalne kvalifikacije za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci usluga i da njegova rukovodeća lica i lica koja će biti odgovorna za pružanje konkretnih usluga imaju odgovarajuće stručne kvalifikacije navedene u tabeli koja slijedi Red. br. Prezime i ime Školska sprema i zvanje Status (radni odnos/ drugi oblik angažovanja) Licence, odobrenja i slično Funkcija koju će obavljati u izvršenju predmetne nabavke 1 2 ... Ovlašćeno lice ponuđača _______________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (potpis) M.P.

OBRAZAC U3

IZJAVA O ANGAŽOVANOM TEHNIČKOM OSOBLJU I DRUGIM STRUČNJACIMA I NAČINU NJIHOVOG ANGAŽOVANJA I OSIGURANJU ODGOVARAJUĆIH RADNIH USLOVA Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude _____________________ (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da će ponuđač/član zajedničke ponude ____________________za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci, u skladu sa uslovima predviđenim tenderskom dokumentacijom, angažovati potrebno tehničko osoblje i druge stručnjake i da će osigurati odgovarajuće radne uslove za njihovo angažovanje, navedene u tabeli koja slijedi Red. br. Prezime i ime Školska sprema i zvanje Licence, odobrenja i slično Funkcija koju će zauzimati Način angažovanja 1 2 3 ... Sastavni dio izjave su dokazi o načinu angažovanja lica koja su navedena u tabeli (kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije. Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (potpis) M.P.

OBRAZAC U6

IZJAVA O NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA Ovlašćeno lice ponuđača _______________________________, (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje Da ponuđač/član zajedničke ponude ____________________ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku ___________________, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e: 1. 2. ..... Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (potpis) M.P.