

|  |
| --- |
| На основу члана 38. став 1, тачка 4, Закона о локалној самоуправи („Сл. Лист ЦГ“ број 2/18, 34/19, 38/20, 50/22, 84/22 члана 36 став 1 тачка 2 статута Општине Беране („Сл. Лист ЦГ“-општински прописи бр. 42/18). Скупштина Општине Беране на сједници, одржаној дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , донијела је: |
| **П Р О Г Р А М****ЈАВНИХ РАДОВА У ОПШТИНИ БЕРАНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ****-НАЦРТ-**  |
| **I УВОД**  |
| Програмом јавних радова Општине Беране за 2023 годину планиране су средства у износу од 14.411.896,30 € . Средства потребна за реализацију програма јавних радова за 2023 годину обезбеђују се из следећих извора: Капиталног буџета државе (управа за капиталне инвенстиције, управа за саобраћај Црне Горе) |
| II ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ЈАВНИХ РАДОВА |
|  | Обезбијеђена средства  | Износ у еврима (€) |
| 1 | Капитални буџет општине | 2.310.500,00 € |
| 2 | Капитални буџет државе | 10.655.622,00 € |
| 2.1 | *Управа за капиталне пројекте* | 5.925.002,00 € |
| 2.2 | *Управа за саобраћај Црне Горе*  | 4.830.620,00 € |
| 3 | Фудбалски савез Црне Горе  | 1.396.994,25 € |
| 4 | Донације од пројеката са међународним партнерима, ИПА фондовима, кредита ЦЕВ-а II  | 48.780,00 € |
|  | УКУПНО  | **14.411.896,30**  € |

|  |
| --- |
| 1. **КАПИТАЛНИ БУЏЕТ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ**
 |
|  | РАСПОРЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА  | ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД УЛАГАЊА (КВАРТАЛ) | ИЗНОС (€)**2.310.500,00**  |
| 1.1 | **Уређење градских паркова и јавних површина** (ревитализација парковских и јавних површина у складу са планским документима. Планови се односе на формирање нових стаза и постављање парковског мобилијара.) **Носилац активности**: Општина Беране. | II, III |  50.000,00 € |
| 1.2 | **Радови на уређењу бизнис зоне** (Средства предвиђена за интервенције уређења прилазног пута, инсталација расвјете , уклањање грађевинског отпада и сл и на комунално опремање парцеле за потенцијалне кориснике бизнис зоне.) **Носилац активности:** Општина Беране. | II, III | 10.000,00 € |
| 1.3 | **Наткривање западне трибине градског стадиона** (У сарадњи са Фудбалским савезом Црне Горе изводиће се радови наткривања западне трибине фудбалског стадиона)**Носилац активности**: Општина Беране. | III, IV | 465.000,00 € |
| 1.4 | **Изградња зграде за лица са посебним потребама 27+** (Радови се односе на спровођење конкурса,израду главног пројекта за припремне радове. Објекат је намијењ за боравак лица са инваалидитетом старости изнад 27 година..)**Носилац активности**: Општина Беране  | II, III | 255.000,00 € |
| 1.5 | **Припремни радови на изградњи посртојења за пречишћавање питке воде** ( Завршена је потребна документација. У циљу адекватног снадбијевања становника чистом водом, посебни у јесењим зимским мјесецима, када услед обилнијих падавина долази до повећања замућености воде,неопходно је урадити постројење за пречишћавање сирове воде на водоизворишту ,,Мерића врело'' **Носилац активности**: Општина Беране  | I, II, III, IV | 10.000,00 € |
| 1.6 | **Припремо радови на изградњи Центра за прихват животиња са CITES листе са зоолошкин вртом – Трафостаница** (Пројектна документација је завршена. Средства се односе на извођење припремних радова за изградњу трафостанице)**Носилац активности**: Општина Беране | I, II | 65.000,00 € |
| 1.7 | **Уређење новог гробља** (Радови се односе на споровођење конкурса, израду главног пројекта и припремне радове. Ово подразумијева уређење терена, изградњу пиступних стаза, паркиралишта, ограђивање, расвјета. **Носилац активности:** Општина Беране  | I, II, III, IV | 145.000,00 € |
| 1.8 | **Радови у улици Тодора Ђеда Војводића (**Радови се односе на постављање ограде) **Носилац активности:** Општина Беране  | I, II, III, IV | 50.000,00 € |
| 1.9 | **Припремни радови на изградњи зграде за пензионере (**Одређивање локације – израда пројекта – изградња објекта) **Носилац активности:** Општина Беране  | II, III | 120.000,00 € |
| 1.10  | **Реконструкција фасада у ужем градском језгру** (Радови на санацији фасада на зградама у ул. Мојсија Зечевића и зградама у ширем центру града, којима је санација неопходна.)**Носилац активности:** Општина Беране  | II | 40.000,00 € |
| 1.11 | **Реконструкција крова на згради центра за културу****-****Носилац актиности:** Општина Беране  |  II, III |  5.500,00 € |
| 1.12 | **Адаптација таванског простора и замјена кровног покривача на згради Опшрине Беране и изграња осам канцеларија у поткровљу** (грађевински, керамички, столарски, елоктроинсталациони, лимарски молерски и фарбарски радови) | II, III |  90.000,00 € |
| 1.13 | **ИФАД асфалтирање: (**Асфалтирање нових путних праваца на сеоском подручју у складу са стратегиом коју одреди министарство пољопривреде у сарадњи са локалном управом) **Носилац активности:** Општина Беране  | II, III | 60.000,00 € |
|  1.14 | **Рурална инфраструктура:** **(**Министартсво пољопривреде је опредијелило средства за унапређење руралне инфраструктуре : изградња водовода Буче (Југовине) – завршен пројекат:- санација пута Џаковица,- санација пута у селу Горње Заостро,- санација водовода у селу Лубнице,- санација макадамског пута Вуча - Плавац – Расово,- изградња пута Шишко језеро - сватовско гробље,- изградња система за хлорисање воде на водоводу Доња Ржаница,- санација пута Заграђе – Тмушићи,- санација пута Петњик – Крчево,- санација пута Црни врх - школа Вуча ,- санација клизишта у селу Калудра,- санација пута у селу Калудра,-реконструкција водовода Дапсиће - Полица**Носилац активности:** Општина Беране | I, II, III, IV | 200.000,00 € |
|  1.15 | **Санација постојећих градских улица (**Радови на санацији градских улица у циљу унапређења саобраћајне инфраструктуре)**Носилац радова:** Д.О.О ,,Агенција за изградњу и развој'' | II, III | 370.000,00 € |
| 1.16 | **Асфалтирање локалних путева (**Унапређење стања саобраћајне инфраструктуре асфалтирањем локалних путева. Асфалтирање саобраћајница и локалних путева -санација и модернизација постојећих локалних путева и улица на подручју општине Беране, изведи се на основу тендерских поступака (јавних позива ) у вриједности планираних буџетских средстава) **Носилац активности:** Д.О.О ,,Агенција за изградњу и развој'' | II, III | 70.000,00 € |
|  1.17 | **Санација постојећих макадамских путева (**Решавање проблема у саобраћају извођењем интервенција и санационих радаова на локалним, категорисаним и некатегорисаним путевима у општој употреби) **Носилац активности:** Д.О.О ,,Агенција за изградњу и развој'' | I, II, III, IV | 50.000,00 € |
|  1.18 | **Санација цјевстих пропуста на локалним путевима (**Рјешавање проблема у саобраћајусанацијом цјевстих пропуста на локалним путевима на територији општине.) **Динамика радова:** I, II, III и IV квартал**Носилац активности:** Д.О.О ,,Агенција за изградњу и развој'' | I, II, III, IV |  15.000,00 € |
| 1.19 | **Радови у току зимске сезоне** (Радови на одржавању путева и улица у току зимске сезоне обухватају радове на чишћењу снијега и посипање соли у више временских интервала и у зависности од висине сњежног покривача.)**Носилац радова:** Д.О.О ,,Агенција за изградњу и развој'' | I, IV | 20.000,00 €  |
| 1.20 | **Изградња нових праваца уличне расвјете (**Елиминисање проблема уличне расвјете на територији цијеле општине изградњом нових праваца.) **Носилац радова:** Д.О.О ,,Агенција за изградњу и развој'' | I |  120.000,00 € |
| 1.21 | **Редовно одржавање уличне расвјете (**Редовно одржавање уличне расвјете на постојећим правцима на територији општине.)**Носилац радова**: Д.О.О ,,Агенција за изградњу и развој'' | I, II, III, IV | 30.000,00 € |
| 1.22 | **Реконструкција водовода на подручју општине (**У циљу адекватног снабдијевања свих становника општине водом неопходно је унаприједити стање постојеће водоводне мреже и смањити губитке на минимум, извођењем радова на реконструкцији водовода на подручју општине.) **Носилац радова:** Д.О.О ,,Водовод и канализација''  | I, II, III, IV  |  70.000, 00 € |
| 1. **КАПИТАЛНИ БУЏЕТ ДРЖАВЕ**
 | Износ у еврима (€)**10.655.622,00 €** |
|  2.1 ***УПРАВА ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ*** | **5.925.002,00 €**  |
| 2.1.1 | **Ски-центар на локалитету Беране** | 6.900,00 € |
| 2.1.2 |  **Изградња центра за прихват животиња са CITES листе са зоолошким вртом**  | 37.950,00 € |
| 2.2 | **Изградња постројења за пречишћавање питке воде са водоизворишта ,,Мерића врело''**  | 3.000.000,00 € |
| 2.3 | **Изградња водовода у мјесној заједници Буче**  | 500.000,00 € |
| 2.4 | **Изградња објекта за потребе проширења за РО службу Опште болнице Беране**  | 379.500,00 € |
| 2.5 | **Уређење простора око ,,Споменика слободе'' на Јасиковцу.** | 300.000,00 € |
| 2.6 | **Изградња споменика Војводи ,,Марку Миљанову'' у Беранама.**  | 20.000,00 € |
| 2.7 | **Израда пројектне документације и изградње локалног пута у селу Калудра.**  | 180.000,00 € |
| 2.8 | **Израда пројектне документације и израда пута на дијелу пута Локве (Скривена).**  | 120.000,00 € |
| 2.9 | **Изградња моста и асфалтирање пута у селу Главаце.**  | 180.000,00 € |
| 2.10 | **Изградња и асфалтирање пута од села Главаца до села Курикуће.** | 240.000,00 € |
| 2.11 | **Израда пројектне документације и локалног пута у селу Велиђе.**   | 60.000,00 € |
| 2.12 | **Израда фискултурне сале ОШ ,,Радомир Митровић''**  | 150.000,00 € |
| 2.13 | **Израда пројектне документације за изградњу фискултурне сале ОШ ,,Полица''** | 100.000,00 € |
| 2.14 | **ППОВ канализациона мрежа и уређење водоснадбијевања у Беранама (Пројекти који се финансирају из ИПА фондова)**  | 40.050,00 € |
| 2.15 | **Реконструкција зграде за неурологију и инфективно одељење Опште болнице у Беранама.** | 503.700,00 € |
| 2.16 | **Изградња и реконструкција дјечијих вртића из кредита ЦЕВ-а II: Вртић у Беранама**  |  6.902,00 € |
| 2.2 | ***УПРАВА СА САОБРАЋАЈ ЦРНЕ ГОРЕ***  | **4.830.620,00 €** |
| 2.1. | **Реконструкција пута Беране - Колашин дионица Лубнице – Језерине.** | 4.830.620,00 € |
| 3. | **ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ЦРНЕ ГОРЕ** | Износ у еврима (€) **1.396.994,25 €** |
| 3.1 | **Изградња западне трибине**  | 1.396.994,25 € |
| 4. | **ДОНАЦИЈЕ ОД ПРОЈЕКАТА СА МЕЂУНАРОДНИМ ПАРТНЕРИМА, ИПА ФОНДОВИМА, КРЕДИТА CEV II** | Износ у еврима (€)**48.780,00 €** |
| 4.1 | **ГИЗ – ЊЕМАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ** (Реконструкција крова на згради центра за културу) | 48.780,00 € |
| 5. | **ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ** |
| Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу ЦГ – ОпшТински прописи''Број:Беране, \_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_.године **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ****ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ**  |