

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| На основу члана 38. став 1, тачка 4, Закона о локалној самоуправи („Сл. Лист ЦГ“ број 2/18, 34/19, 38/20, 50/22, 84/22) члана 39 статута Општине Беране („Сл. Лист ЦГ“-општински прописи бр. 42/18). Скупштина Општине Беране на сједници, одржаној дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , донијела је: | | |
| **П Р О Г Р А М**  **ЈАВНИХ РАДОВА У ОПШТИНИ БЕРАНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ**  **-НАЦРТ-** | | |
| **I УВОД** | | |
| Програмом јавних радова Општине Беране за 2023. годину планирана су средства у износу од 14.441.896,30 €. Средства потребна за реализацију програма јавних радова за 2023. годину обезбеђују се из следећих извора: Капиталног буџета државе (управа за капиталне инвенстиције, управа за саобраћај Црне Горе), капиталног буџета Општине, Фудбаског савеза Црне Горе и средстава од пројеката са међународним партнерима. | | |
| II ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ЈАВНИХ РАДОВА | | |
|  | Обезбијеђена средства | Износ у еврима (€) |
| 1 | Капитални буџет општине | 2.340.500,00 € |
| 2 | Капитални буџет државе | 10.655.622,00 € |
| 2.1 | *Управа за капиталне пројекте* | 5.925.002,00 € |
| 2.2 | *Управа за саобраћај Црне Горе* | 4.830.620,00 € |
| 3 | Фудбалски савез Црне Горе | 1.396.994,25 € |
| 4 | Донације од пројеката са међународним партнерима, ИПА фондовима, кредита ЦЕВ-а II | 48.780,00 € |
|  | УКУПНО | **14.441.896,30**  € |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **КАПИТАЛНИ БУЏЕТ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ** | | | | |
|  | | РАСПОРЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА | ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД УЛАГАЊА (КВАРТАЛ) | ИЗНОС (€)  **2.340.500,00** |
| 1.1 | | **Уређење градских паркова и јавних површина** (ревитализација парковских и јавних површина у складу са планским документима. Планови се односе на формирање нових стаза и постављање парковског мобилијара.)  **Носилац активности**: Општина Беране. | II, III | 50.000,00 € |
| 1.2 | | **Радови на уређењу бизнис зоне** (Средства предвиђена за интервенције уређења прилазног пута, инсталација расвјете , уклањање грађевинског отпада и сл и на комунално опремање парцеле за потенцијалне кориснике бизнис зоне.)  **Носилац активности:** Општина Беране. | II, III | 10.000,00 € |
| 1.3 | | **Наткривање западне трибине градског стадиона** (У сарадњи са Фудбалским савезом Црне Горе изводиће се радови наткривања западне трибине фудбалског стадиона)  **Носилац активности**: Општина Беране. | III, IV | 465.000,00 € |
| 1.4 | | **Изградња зграде за лица са посебним потребама 27+** (Радови се односе на спровођење конкурса,израду главног пројекта за припремне радове. Објекат је намијењ за боравак лица са инваалидитетом старости изнад 27 година..)  **Носилац активности**: Општина Беране | II, III | 255.000,00 € |
| 1.5 | | **Припремни радови на изградњи посртојења за пречишћавање питке воде** ( Завршена је потребна документација. У циљу адекватног снадбијевања становника чистом водом, посебни у јесењим зимским мјесецима, када услед обилнијих падавина долази до повећања замућености воде,неопходно је урадити постројење за пречишћавање сирове воде на водоизворишту ,,Мерића врело''  **Носилац активности**: Општина Беране | I, II, III, IV | 10.000,00 € |
| 1.6 | | **Припремо радови на изградњи Центра за прихват животиња са CITES листе са зоолошким вртом – Трафостаница** (Пројектна документација је завршена. Средства се односе на извођење припремних радова за изградњу трафостанице)  **Носилац активности**: Општина Беране | I, II | 65.000,00 € |
| 1.7 | | **Уређење новог гробља** (Радови се односе на споровођење конкурса, израду главног пројекта и припремне радове. Ово подразумијева уређење терена, изградњу пиступних стаза, паркиралишта, ограђивање, расвјета.  **Носилац активности:** Општина Беране | I, II, III, IV | 145.000,00 € |
| 1.8 | | **Радови у улици Тодора Ђеда Војводића (**Радови се односе на постављање ограде)  **Носилац активности:** Општина Беране | I, II, III, IV | 50.000,00 € |
| 1.9 | | **Припремни радови на изградњи зграде за пензионере (**Одређивање локације – израда пројекта – изградња објекта)  **Носилац активности:** Општина Беране | II, III | 120.000,00 € |
| 1.10 | | **Реконструкција фасада у ужем градском језгру**  (Радови на санацији фасада на зградама у ул. Мојсија Зечевића и зградама у ширем центру града, којима је санација неопходна.)  **Носилац активности:** Општина Беране | II | 40.000,00 € |
| 1.11 | | **Реконструкција крова на згради центра за културу**  **Realizacija projekta „LEA-Lokalna energetska akcija“**  **Носилац актиности:** Општина Беране | II, III | 5.500,00 € |
| 1.12 | | **Адаптација таванског простора и замјена кровног покривача на згради Опшрине Беране и изграња осам канцеларија у поткровљу** (грађевински, керамички, столарски, елоктроинсталациони, лимарски молерски и фарбарски радови) | II, III | 90.000,00 € |
| 1.13 | | **ИФАД асфалтирање: (**Асфалтирање нових путних праваца на сеоском подручју у складу са стратегиом коју одреди министарство пољопривреде у сарадњи са локалном управом)  **Носилац активности:** Општина Беране | II, III | 60.000,00 € |
| 1.14 | | **Рурална инфраструктура:**  **(**Министартсво пољопривреде је опредијелило средства за унапређење руралне инфраструктуре : изградња водовода Буче (Југовине) – завршен пројекат:  - санација пута Џаковица,  - санација пута у селу Горње Заостро,  - санација водовода у селу Лубнице,  - санација макадамског пута Вуча - Плавац – Расово,  - изградња пута Шишко језеро - сватовско гробље,  - изградња система за хлорисање воде на водоводу Доња Ржаница,  - санација пута Заграђе – Тмушићи,  - санација пута Петњик – Крчево,  - санација пута Црни врх - школа Вуча ,  - санација клизишта у селу Калудра,  - санација пута у селу Калудра,  -реконструкција водовода Дапсиће - Полица  **Носилац активности:** Општина Беране | I, II, III, IV | 200.000,00 € |
| 1.15 | | **Санација постојећих градских улица (**Радови на санацији градских улица у циљу унапређења саобраћајне инфраструктуре)  **Носилац радова:** Д.О.О ,,Агенција за изградњу и развој'' | II, III | 400.000,00 € |
| 1.16 | | **Асфалтирање локалних путева (**Унапређење стања саобраћајне инфраструктуре асфалтирањем локалних путева. Асфалтирање саобраћајница и локалних путева -санација и модернизација постојећих локалних путева и улица на подручју општине Беране, изведи се на основу тендерских поступака (јавних позива ) у вриједности планираних буџетских средстава)  **Носилац активности:** Д.О.О ,,Агенција за изградњу и развој'' | II, III | 70.000,00 € |
| 1.17 | | **Санација постојећих макадамских путева (**Решавање проблема у саобраћају извођењем интервенција и санационих радаова на локалним, категорисаним и некатегорисаним путевима у општој употреби)  **Носилац активности:** Д.О.О ,,Агенција за изградњу и развој'' | I, II, III, IV | 50.000,00 € |
| 1.18 | | **Санација цјевстих пропуста на локалним путевима (**Рјешавање проблема у саобраћајусанацијом цјевстих пропуста на локалним путевима на територији општине.)  **Динамика радова:** I, II, III и IV квартал  **Носилац активности:** Д.О.О ,,Агенција за изградњу и развој'' | I, II, III, IV | 15.000,00 € |
| 1.19 | | **Радови у току зимске сезоне** (Радови на одржавању путева и улица у току зимске сезоне обухватају радове на чишћењу снијега и посипање соли у више временских интервала и у зависности од висине сњежног покривача.)  **Носилац радова:** Д.О.О ,,Агенција за изградњу и развој'' | IV | 20.000,00 € |
| 1.20 | | **Изградња нових праваца уличне расвјете (**Елиминисање проблема уличне расвјете на територији цијеле општине изградњом нових праваца.)  **Носилац радова:** Д.О.О ,,Агенција за изградњу и развој'' | I | 120.000,00 € |
| 1.21 | | **Редовно одржавање уличне расвјете (**Редовно одржавање уличне расвјете на постојећим правцима на територији општине.)  **Носилац радова**: Д.О.О ,,Агенција за изградњу и развој'' | I, II, III, IV | 30.000,00 € |
| 1.22 | | **Реконструкција водовода на подручју општине (**У циљу адекватног снабдијевања свих становника општине водом неопходно је унаприједити стање постојеће водоводне мреже и смањити губитке на минимум, извођењем радова на реконструкцији водовода на подручју општине.)  **Носилац радова:** Д.О.О ,,Водовод и канализација'' | I, II, III, IV | 70.000, 00 € |
| 1. **КАПИТАЛНИ БУЏЕТ ДРЖАВЕ** | | | Износ у еврима (€)  **10.655.622,00 €** | |
| 2.1 ***УПРАВА ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ*** | | | **5.925.002,00 €** | |
| 2.1.1 | **Ски-центар на локалитету Беране** | | 6.900,00 € | |
| 2.1.2 | **Изградња центра за прихват животиња са CITES листе са зоолошким вртом** | | 37.950,00 € | |
| 2.2 | **Изградња постројења за пречишћавање питке воде са водоизворишта ,,Мерића врело''** | | 3.000.000,00 € | |
| 2.3 | **Изградња водовода у мјесној заједници Буче** | | 500.000,00 € | |
| 2.4 | **Изградња објекта за потребе проширења за РО службу Опште болнице Беране** | | 379.500,00 € | |
| 2.5 | **Уређење простора око ,,Споменика слободе'' на Јасиковцу.** | | 300.000,00 € | |
| 2.6 | **Изградња споменика Војводи ,,Марку Миљанову'' у Беранама.** | | 20.000,00 € | |
| 2.7 | **Израда пројектне документације и изградње локалног пута у селу Калудра.** | | 180.000,00 € | |
| 2.8 | **Израда пројектне документације и израда пута на дијелу пута Локве (Скривена).** | | 120.000,00 € | |
| 2.9 | **Изградња моста и асфалтирање пута у селу Главаце.** | | 180.000,00 € | |
| 2.10 | **Изградња и асфалтирање пута од села Главаца до села Курикуће.** | | 240.000,00 € | |
| 2.11 | **Израда пројектне документације и локалног пута у селу Велиђе.** | | 60.000,00 € | |
| 2.12 | **Израда фискултурне сале ОШ ,,Радомир Митровић''** | | 150.000,00 € | |
| 2.13 | **Израда пројектне документације за изградњу фискултурне сале ОШ ,,Полица''** | | 100.000,00 € | |
| 2.14 | **ППОВ канализациона мрежа и уређење водоснадбијевања у Беранама (Пројекти који се финансирају из ИПА фондова)** | | 40.050,00 € | |
| 2.15 | **Реконструкција зграде за неурологију и инфективно одељење Опште болнице у Беранама.** | | 503.700,00 € | |
| 2.16 | **Изградња и реконструкција дјечијих вртића из кредита ЦЕВ-а II: Вртић у Беранама** | | 6.902,00 € | |
| 2.2 | ***УПРАВА СА САОБРАЋАЈ ЦРНЕ ГОРЕ*** | | **4.830.620,00 €** | |
| 2.1. | **Реконструкција пута Беране - Колашин дионица Лубнице – Језерине.** | | 4.830.620,00 € | |
| 3. | **ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ЦРНЕ ГОРЕ** | | Износ у еврима (€)  **1.396.994,25 €** | |
| 3.1 | **Изградња западне трибине** | | 1.396.994,25 € | |
| 4. | **ДОНАЦИЈЕ ОД ПРОЈЕКАТА СА МЕЂУНАРОДНИМ ПАРТНЕРИМА, ИПА ФОНДОВИМА, КРЕДИТА CEV II** | | Износ у еврима (€)  **48.780,00 €** | |
| 4.1 | **ГИЗ – ЊЕМАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ** (Реконструкција крова на  згради центра за културу) | | 48.780,00 € | |
| 5. | **ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ** | | | |
| Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу ЦГ – ОпшТински прописи''  Број: Беране, \_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_.године  **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ**  **ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ** | | | | |

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ**

Правни основ за доношење овог Програма садржан је у члану 38 став 1 тачка 4 Закона о локалној самоуправи којим је прописано да Скупштина доноси планове и програме за поједине области  и члана 39 Статута Општине Беране којим је прописано да Скупштина у вршењу послова из своје надлежности између осталог доноси и одлуке, решења,, закључке, планове, програме, и друге акте.  
  
Програмом јавних радова Општине Беране за 2023. годину, планирана су средства у износу од 14.411.896 €. Средства потребна за реализацију програма јавних радова за 2023. годину обезбеђују се из следећих извора: капиталног буџета Општине Беране, капиталног буџета државе Црне Горе, Фудбалског савеза Црне Горе, донација од пројеката са међународним партнерима.  
  
У општинском буџету предвиђено је 2.310.500 € за реализацију овог програма.  
И то за финансирање редовних активности као што су: уређење градских паркова 50.000€, радови на уређењу бизнис зоне 10.000€, реконструкција фасада у ужем градском језгру 40.000€, Ифад пројекат асфалтирања на сеоским подручјима у сарадњи са Министарством пољопривреде 60.000 €, унапређење руралне инфраструктуре такође у сарадњи са Министарством пољопривреде 200.000 €, санација постојећих градских улица 400.000 €, асфалтирање локалних путева 70.000 €, санација макадамских путева 50.000 € у складу са програмом ДОО Агенције за изградњу и развој, изградња нових праваца уличне расвете 120.000€, редовно одржавање уличне расвете 30.000€, санација цевастих пропуста на локалним путевима 15.000 €, радови у току зимске сезоне 20.000€. За реконструкцију водовода на територији општине Беране ДОО Водовод је планирао средства у износу од 70.000 €. Такође предвиђена су средства и за завршетак већ започетих вишегодишњих пројеката као и за започињање изградње нових: за наставак реконструкције градског стадиона – реконструкција западне трибине 465.000€ (заједничка инвестиција општина Беране и ФСЦГ у односу 25%-75%), за израду пројектно-техничке документације и почетак изградње зграде за лица са посебним потребама 27 + планирано је 255.000 €, за припремне радове на изградњи постројења за пречишћавање питке воде планирано је 10.000 €, за припремне радове на изградњи Центра за прихват животиња са ЦИТЕС листе са золошким вртом – изградња трафостанице предвиђено је 65.000 €, за уређење новог градског гробља планирано је 145.000 €, за наставак радова у улици Тодора Ђеда Војводића за постављање ограде опредељено је 50.000 €, за пројектно-техничку документацију и припремне радове на изгрдњи зграде за пензионере планирано је 120.000 €, за реконструкцију крова на згради Центра за културу у оквиру пројекта „ЛЕА- Локална Енергетска Акција“ који се финансира из заједничког пројекта ГИЗ –Њемачке организације за међународну сарадњу и општине Беране из општинског буџета биће издвојено 5.500 €, за адаптацију таванског поростора и замену кровног покривача на згради Општине Беране и изградња нових канцеларија у поткровљу планирано је 90.000 €.

Из капиталног буџета државе Црне Горе за 2023. годину за пројекте и улагања на територији општине Беране планирано је 10.655.633 €. Средства у капиталном буџету државе су опредељена преко Управе за саобраћај Црне Горе и Управе за капиталне пројекте.

Управа за саобраћај Црне Горе за реконструкцију пута Беране-Колашин на деоници Лубнице-Језерине планирала је средства у износу од 4.830.620 €.

Управа за капиталне пројекте планирала је средства у износу од 5.925.002 €. За изградњу објекта за потребе проширења радиолошког одељење Опште болнице у Беранама планирано је 379.500 €, за реконструкцију зграде за Неурологију и инфективно одељење Опште болнице у Беранама опредељено је 503.700 €, за ППОВ, канализациону мрежу и уређење водоснадбевања у Беранама (пројекти који се финансирају из ИПА фондова) планирано је 40.050 €, за изградњу центра за прихват животињав са ЦИТЕС листе са ЗОО вртом (израда пројектне документације) издвојен је износ од 37.950 €, за ски центар на локалитету општине Беране опредељено је 6.900 €, за изградњу и реконструкцију дечијих вртића из кредита ЦЕВ II за вртић у Беранама планирано је 6.902. €.

Од укупног износа средстава Управе за капиталне пројекте, чак 4.850.000 € планирано је за пројекте које су амандманима предложиле посланице Демократског фронта и Социјалистичке народне партије у државном парламенту приликом усвајања буџета Црне Горе. То су планирана сртедства за реализацију следећих пројеката: изградња постројења за пречишћавање питке воде 3.000.000 €, изградња водовода у МЗ Буче 500.000 €, уређење простора око „Споменика слободе“ на Јасиковцу, изградња споменика Војводи „Марку Миљанову“ у Беранама 20.000€, израда пројектне документације и изградња локалног пута у селу Калудра 180.000 €, израда пројектне документације и изградња пута на делу пута Локве-Скривена 120.000€, изградња моста и асфалтирање пута у селу Главаце 180.000 €, изградња и асфалтирање пута од села Главаца до села Курикуће 240.000 €, израда пројектне документацијње и локалног пута у селу Велиђе 60,000 €, израде пројектне документација и изградња фискултурне сале ОШ „Радомир Митровић“ 150.000€, израда пројектне документације и изградња фискултурне сале ОШ „Полица“ 100.000 €.

За реализацију пројекат реконструкције западне трибине који заједнички финансирају Општина Беране и Фудбалска савез Црне Горе, ФСЦГ је за ту намену определио 1.396.994,25 €, што је прецизирано и уговором о заједничком улагању Општине Беране и ФСЦГ.

За реконструкцију крова на згради ЈУ Центар за културу у оквиру заједничког пројекта „ЛЕА – Локална Енергетска Акција“ ГИЗ-а – Њемачке организације за међународну сарадњу и Општине Беране, ГИЗ је определио средства у износу од 48.780 €.