Општински инфраструктурни пројекти

1. **Наставак заобилазнице са регулацијом макве** – Главни пројекат ревидован и кандидован за Капитални буџет Црне Горе за 2024. годину – процијењена вриједност радова 3,5 мил еур
2. **Пречишћивач питке воде ``Мерића врело``** – Главни пројекат на ревизији , пројекат кандидован за Капитални буџет 2023. године - процијењена вриједност радова 4 мил еур
3. **Водовод Пешца -** Главни пројекат на ревизији и кандидован за Капитални буџет Црне Горе за 2024. годину – процијењена вриједност радова 170.786,00 еур
4. **Водовод Буче –** Главни пројекат на ревизији и кандидован за Капитални буџет Црне Горе за 2023. годину – процијењена вриједност радова 454.862,00 еур
5. **Канализациона мрежа Лужац** - Главни пројекат на ревизији и кандидован за Капитални буџет Црне Горе за 2024. годину – процијењена вриједност радова 297.564,00 еур
6. **Канализациона мрежа Доњи Талум** – Главни пројекат на ревизији и кандидован за Капитални буџет Црне Горе за 2024. годину – процијењена вриједност радова 184.386,00 еур
7. **Приступна саобраћајница Новом Гробљу** – Главни пројекат ревидован и кандидован за Капитални буџет Црне Горе за 2024. годину – процијењена вриједност радова 1.045.000,00 ЕУР
8. **Изградња Новог Гробља** – у току израда Идејног рјешења
9. **Приступне саобрацајнице Колском Мосту -** Главни пројекат на ревизији
10. **Приступна саобрацајница Новом Вртићу** - Завршен и ревидован Главни пројекат , процијењена вриједност радова 420.000 еур
11. **Изградња Новог вртића**– у току израда Главног пројекта (Надлежност Управе за Капиталне пројекте)
12. **Реконструкција улице од семафора до Градског гробља** - Главни пројекат на ревизији
13. **Изградња улице од Заобилазнице до маркета Идеа** – Ревидован Главни пројекат – процијењена вриједност радова 250.000 еур
14. **Реконструкција улице од Хотела Беране до Лисијевог поља** - У току израда Главног пројекта
15. **Реконструкција Манастирске улице са тротоарима и канализационом мрежом** – у току израда Главног пројекта
16. **Урбанистички пројекат заштитне зоне око Манастира** – У току
17. **Конкурс за изградњу зграде 27+ за лица са сметњама у развоју -** у току расписивање конкурса
18. **Реконструкција старе Хале спортова** - припремање пројектне документације за расписивање тендера за Главни пројекат
19. **Реконструкција Великог парка** - Припремљена документација за расписивање конкурса
20. **Изградња градске гараже** - Припремљена документација за расписивање конкурса
21. **Пјешачки мост у Харемима -** Припремљена документација за расписивање конкурса
22. **Уређење зоне ужег центра града** – зона измедју ул. 29 . новембра и Центра за културу – у току припремање пројектне документације за расписивање тендера за Главни пројекат
23. **Ограда у ул. Тодора Дједа Војводића** – у току избор извођача радова
24. **Реконструкција школе у Доњим Лугама** – Пројектна документација готова,даљи кораци у надлежности Управе за капиталне пројекте
25. **Изградња фискултурне сале у о.ш. Полица -** Пројектна документација готова, даљи кораци у надлежности Управе за капиталне пројекте
26. **Изградња фискултурне сале у о.ш. Радомир Митровић** **-** Пројектна документација готова, даљи кораци у надлежности Управе за капиталне пројекте
27. **Уређење површине око спомен парка ``Јасиковац `` -** **-** Пројектна документација готова, даљи кораци у надлежности Управе за капиталне пројекте
28. **Уређење планинарског дома Суводо-** главни пројекат на ревизији
29. **Реконструкција трга 21. јул –** припремање документације за расписивање конкурса за Идејно решење
30. **Водовод Заград** - у току израда Главног пројекта
31. **Адаптација спортског игралишта у МЗ Доње Луге** – припремање пројектне документације
32. **Адаптација спортског игралишта у МЗ Долац**– у току избор извођача радова
33. **Адаптација спортског игралишта у МЗ Пешца**– у току избор извођача радова
34. **Адаптација спортског игралишта у МЗ Лужац**– у току избор извођача радова
35. **Санација парковских стаза у центру града –** у току избор извођача радова
36. **Адаптација спортског игралишта у МЗ Буче –** припремање пројектне документације
37. **Санација фасаде у центру града -** у току прибављање сагласности
38. **Санације фасаде у улици 29. новембар** – у току тендерска процедура
39. **Рециклажно двориште -** судски поступак, првостепена пресуда (надлежност Управе за капиталне пројекте
40. **Водовод Рујанац –** У току израда Главног пројекта
41. **Реконструкција водовода Дапсићи – Полица –** припремање пројектне документације
42. **Кружни ток код Нишавић пекаре –** припремање пројектне документације
43. **Кружни ток код Хотела Беране –** припремање пројектне документације
44. **Реконструкција школе у Петњику –** припремање пројектне документације
45. **Рецикломат и рециклажни контејнери –** припремање пројектне документације
46. **Уређење стадиона малих спортова–** припремање пројектне документације
47. **Реконструкција саобраћајнице иза Манћовог пролаза и стадиона малих спортова–** припремање пројектне документације
48. **Уређење фасада на свим зградама на територији општине–** припремање пројектне документације
49. **Уградња система за хлорисање воде на водоводу у Д.Ржаници** - у току извођење радова
50. **Уградња система за гријање у спортском центру –** припремање пројектне документације
51. **Реконструкција Горњосељске улице у Новом насељу–** припремање пројектне документације
52. **Реконструкција улице Јована Цвијића у Новом насељу–** припремање пројектне документације
53. **Реконструкција Шудиковске улице –** припремање пројектне документације
54. **Реконструкција Васојевићке улице у Новом насељу –** припремање пројектне документације
55. **Реконструкција Полимске улице–** припремање пројектне документације
56. **Реконструкција улице од огледала ка Бучима–** припремање пројектне документације
57. **Саобраћајно решење ужег центра града–** припремање пројектне документације
58. **Тротоари од куће Марковића до огледала –** припремање пројектне документације
59. **Реконструкција пута Беране Петњик–** припремање пројектне документације
60. **Реконструкција и изградња пута 31 на Јасиковцу –** припремање пројектне документације
61. **Саобраћајна сигнализација – зоне школа –** пројекат ревидован и кандидован за Капитални буџет Црне Горе за 2024. годину
62. **Изградња локалног пута у селу Калудра 3 км –** У току извођење радова, средства обезбијеђена Капиталним буџетом Црне Горе за 2023. годину
63. **Изградња локалног пута на планини Скривена -–** У току извођење радова, средства обезбијеђена Капиталним буџетом Црне Горе за 2023. годину
64. **Изградња локалног пута у селу Главаца –** У току извођење радова, средства обезбијеђена Капиталним буџетом Црне Горе за 2023. годину
65. **Изградња локалног пута у селу Велиђе–** У току извођење радова, средства обезбијеђена Капиталним буџетом Црне Горе за 2023. годину
66. **Изградња локалног пута у селу Курикуће–** У току извођење радова, средства обезбијеђена Капиталним буџетом Црне Горе за 2023. годину
67. **Поздравна порука Општине -** Пројекат завршен и финансиран од стране Секретаријата за привреду, развој и инвестиције Општина Беране
68. **Туристичка сигнализација** - Пројекат завршен и финансиран од стране Секретаријата за привреду, развој и инвестиције Општина Беране

**В.Д. СЕКРЕТАР-ке**

**МАЈА ЂУРИШИЋ**